# Farmácia - #i(1..4)

# Retrospectiva

| Início da Iteração | Término da iteração |

| ------------------ | ------------------- |

| 12/11/2021 | em andamento |

### O que estava planejado

| Atividade | Atribuição |

| ------------------------------------------------------------ | ---------------------------------- |

| Ata da reunião e documentos de requisito | `@Deb345 ` |

| Documento de Requisitos e Descrição detalhada de casos de uso | `@CamilaMVj`|

| Documento de especificação| `@DantasMalu`|

| README e grupo no GitHub| `@oliveiraSARA3 `|

| Cenário Principal / Cenário Alternativo dos casos de uso |`@Manoel-DJS `|

| Repositório atualizado com os artefatos produzidos, releases gerados e issue tracker alimentado| `@oliveiraSARA3 `|

| Imagens, fotos, diagrama|`@Manoel-DJS `|

| Retrospectiva| `@DantasMalu`|

| Cadastro no github e identificar o responsável por cada uma das histórias trabalhadas na iteração e usar labels| `@Deb345 ` |

| Análise dos Diagramas de Sequência e Diagrama de Classes |`@Manoel-DJS `|

| Implementar ao menos 3 HUs | `@CamilaMVj`|

### O que foi feito

| Atividade | Atribuição |

| ------------------------------------------------------------ | ---------------------------------- |

| Ata da reunião e documentos de requisito – etapa1 | `@Deb345 ` |

| Documento de Requisitos e Descrição detalhada de casos de uso – etapa1 | `@CamilaMVj`|

| Documento de especificação – etapa1 | `@DantasMalu`|

| README e grupo no GitHub – etapa1 | `@oliveiraSARA3 `|

| Cenário Principal / Cenário Alternativo dos casos de uso – etapa1 |`@Manoel-DJS `|

| Repositório atualizado com os artefatos produzidos, releases gerados e issue tracker alimentado – etapa2 | `@oliveiraSARA3 `|

| Imagens, fotos, diagrama – etapa2|`@Manoel-DJS `|

| Retrospectiva - etapa1 e 2| `@DantasMalu`|

| Cadastro no github e identificar o responsável por cada uma das histórias trabalhadas na iteração e usar labels – etapa2 | `@Deb345 ` |

| Análise dos Diagramas de Sequência e Diagrama de Classes – etapa2 |`@Manoel-DJS `|

| Implementar ao menos 3 HUs – etapa2 | `@CamilaMVj`|

### O que não foi feito

\* Retrospectiva da etapa 1

> \*\*Nota:\*\* Devido á má distribuição de tempo, porém foi realizada em conjunto com a retrospectiva da etapa 2.

### Planejado para próxima iteração

\* Manter repositório atualizado com os artefatos produzidos, releases gerados e issue tracker alimentado;

\*Restrospectiva;

\* Atualizar HUs, com rastreabilidade;

\* Casos de Uso e descrições, Diagrama de Classes (Projeto) e Diagrama de Sequência (Projeto);

\* Implementar ao menos 3 HUs;

\* Modelo ER (Arquitetura de Informação).

### Lições aprendidas

\* Organização de tempo e delegação de tarefas para cada componente;

\* Possuir responsabilidades sobre trabalho;

\* Ouvir os integrantes da equipe em busca de novas sugestões;

\* Respeitar as opiniões e tempo dos colegas de equipe.